**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

ООО «УК «Содружество-М»

**План работ на 2016 год**

Адрес: г. Тюмень, ул. Мира 2В.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид работ** | **Период проведения работ** | **Сроки исполнения работ** | **Выполнено** | **Отклонения** |
| Косметический ремонт подъездов | 2-3 кв.2016 | 1,5-2 мес. | Ремонт окон в МОП – июль, октябрь.Ремонт поручней на лестничном марше-декабрь. |  |
| Ремонт кровли (частичный), фасада, входных групп и т.п., входящих в состав общего имущества | 2-3 кв.2016 | 1 мес. | Ремонт кровли – июль-сентябрь.Ремонт отмостки – апрель. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы отопления, ГВС | 2 кв.2016 | 1 мес. | Ремонт системы ГВС – январь, июнь.Ремонт системы отопления – февраль, май, июнь. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, водоотведения (включая насосные установки) | 3 кв.2016 | 1 мес. | Ремонт системы ХВС – март. Ремонт канализационной системы – июнь, июль. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 3 кв.2016 | 1 мес. |  |  |
| Ремонт элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества | 2 кв.2016 | 0,5 мес. | Покраска урн и бордюров – апрель.Ремонт МАФ – май, июль. Механизированная откачка воды у дома – октябрь. |  |
| Прочие работы |  |  | Ремонт ливневой канализации – август. Ремонт отмостки – апрель.  |  |