**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

ООО «УК «Содружество-М»

**План работ на 2016 год**

Адрес: г. Тюмень, ул. Амурская, д. 2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид работ** | **Период проведения работ** | **Сроки исполнения работ** | **Выполнено** | **Отклонения** |
| Косметический  ремонт подъездов |  |  | Ремонт тамбуров – март. |  |
| Ремонт кровли, фасада, входных групп и т.п., входящих в состав общего имущества (отмостка) | 2-3 кв.2016 | 1 мес. | Частичный ремонт фасада – апрель.  Частичный ремонт кровли – июль.  Ремонт входных дверей – апрель. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы отопления, ГВС |  |  | Установлены радиаторы в МОП – январь.  Ремонт системы ГВС – март, апрель, август. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, водоотведения (включая насосные установки) | 2 кв.2016 | 1 мес. | Ремонт системы ХВС – март. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  |  |  |
| Ремонт элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества |  |  | Покраска МАФ и кошение газона – июнь.  Установка ограждение – сентябрь. |  |
| Прочие работы |  |  | Ремонт водосточных труб – июль.  Установка (ремонт) пандуса – январь, октябрь.  Уборка снега с кровли – февраль. |  |