**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

ООО «УК «Содружество-М»

**План работ на 2016 год**

Адрес: г. Тюмень, ул. Транспортная 119 корпус 2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид работ** | **Период проведения работ** | **Сроки исполнения работ** | **Выполнено** | **Отклонения** |
| Косметический ремонт подъездов  |  |  |  |  |
| Ремонт кровли, фасада, входных групп и т.п.  |  |  |  |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы отопления, ГВС | 3 кв.2016 | 1-1,5 мес. | Ремонт системы ГВС – январь, май, июнь, июль, август.Ремонт системы отопления – апрель. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, водоотведения (включая насосные установки) |  |  | Ремонт канализационной системы – февраль, март, сентябрь.Ремонт системы ХВС – май. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 4 кв.2016 | 1 мес. |  |  |
| Ремонт элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества |  |  | Покраска урн и бордюров – апрель. |  |
| Прочие работы  | 1-4 кв. 2016 |  | Уборка снега с кровли – февраль.Установка адресных табличек- сентябрь. |  |