**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

ООО «УК «Содружество-М»

**План работ на 2016 год**

Адрес: г. Тюмень, ул. Пролетарская 109.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид работ** | **Период проведения работ** | **Сроки исполнения работ** | **Выполнено** | **Отклонения** |
| Косметический  ремонт подъездов | 3 кв.2016 | 1-1,5мес. | Ремонт дверей – март, апрель, май, август, октябрь. Замена поврежденной плитки – сентябрь. |  |
| Ремонт кровли, фасада, входных групп и т.п., входящих в состав общего имущества | 1 кв. 2016 | 2 мес. | Ремонт крылец – январь, март.  Ремонт фасада (профнастил) – март. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы отопления, ГВС | 1-4 кв. 2016 |  | Ремонт системы отопления – январь, сентябрь.  Ремонт системы ГВС – апрель, май. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, водоотведения (включая насосные установки) | 4 кв. 2016 | 1 мес. | Ремонт системы ХВС – сентябрь. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  |  |  |
| Ремонт элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества | 2 кв.2016 | 0,5 мес. | Покраска бордюров и урн – апрель.  Завоз песка на детскую площадку – июль. |  |
| Прочие работы | 1 кв. 2016 | 1 мес. | Уборка снега с балконов – февраль. |  |