**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

ООО «УК «Содружество-М»

**План работ на 2016 год**

Адрес: г. Тюмень, ул. Интернациональная 35.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид работ** | **Период проведения работ** | **Сроки исполнения работ** | **Выполнено** | **Отклонения** |
| Косметический  ремонт подъездов |  |  | Ремонт дверей – январь, октябрь. |  |
| Ремонт кровли, фасада, входных групп и т.п., входящих в состав общего имущества (отмостка) | 2 кв.2016 | 1 мес. | Ремонт парапета на кровле – март. Ремонт межпанельных швов – июль.  Ремонт кровли – июнь, июль.  Ремонт крылец – октябрь. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы отопления, ГВС | 2 кв.2016 | 1 мес. | Ремонт теплообменника – август. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, водоотведения (включая насосные установки) |  |  | Ремонт канализационной системы – январь, февраль, март, июль. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  |  |  |
| Ремонт элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества |  |  | Побелка бордюров, покраска урн, кошение газона – апрель. |  |
| Прочие работы |  |  | Установка уличных стендов для информации- февраль. |  |