**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

ООО «УК «Содружество-М»

**План работ на 2016 год**

Адрес: г. Тюмень, пер. 2-ой Степной, д. 76

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид работ** | **Период проведения работ** | **Сроки исполнения работ** | **Выполнено** | **Отклонения** |
| Косметический  ремонт подъездов  (ремонт МОП без замены окон) |  |  | Составлена смета, производится сбор средств. |  |
| Ремонт кровли, фасада, входных групп и т.п., входящих в состав общего имущества  (входная дверь под. 1) |  |  | Составлена смета, производится сбор средств. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы отопления, ГВС |  |  |  |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, водоотведения (включая насосные установки) |  | 4кв. 2016 | Ремонт стояка канализации, под.1 – ноябрь. | нет |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  |  |  |
| Ремонт элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества |  |  |  |  |
| Прочие работы  Установить домофон под.1 |  |  | Составлена смета, производится сбор средств.  Уборка снега и наледи с кровли - декабрь |  |