**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

ООО «УК «Содружество-М»

**План работ на 2016 год**

Адрес: г. Тюмень, ул. Ставропольская 11.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид работ** | **Период проведения работ** | **Сроки исполнения работ** | **Выполнено** | **Отклонения** |
| Косметический ремонт подъездов | 3кв.2016 | 1,5-2мес. | Ремонт окон в МОП – январь, октябрь.Ремонт дверей – октябрь. |  |
| Ремонт кровли, фасада, входных групп и т.п., входящих в состав общего имущества (швы) | 2-3кв.2016 | 1мес. | Ремонт межпанельных швов – октябрь. Ремонт кровли – сентябрь.Ремонт крыльца – октябрь. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы отопления, ГВС | 2-3кв.2016 | 1мес. | Ремонт системы отопления – май, июнь. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, водоотведения (включая насосные установки) |  |  | Ремонт канализационной системы – март, июль.Ремонт системы ХВС – июнь. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  |  |  |
| Ремонт элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества | 2кв.2016 | 0,5мес. | Обрезка деревьев – июнь. |  |
| Прочие работы | 2кв. 2016 | 1 мес. | Ремонт мусоропровода – июль. |  |