**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

ООО «УК «Содружество-М»

**План работ на 2016 год**

Адрес: г. Тюмень, ул. Барнаульская 62.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид работ** | **Период проведения работ** | **Сроки исполнения работ** | **Выполнено** | **Отклонения** |
| Косметический  ремонт подъездов |  |  | Ремонт окон в МОП – апрель. |  |
| Ремонт кровли, фасада, входных групп и т.п., входящих в состав общего имущества | 2-3кв.2016 | 1-1,5мес. | Ремонт межпанельных швов - октябрь.  Частичный ремонт кровли – август, сентябрь, октябрь.  Запенили щели во входных группах – октябрь. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы отопления, ГВС | 2кв.2016 | 1 мес. | Ремонт системы отопления – февраль.  Ремонт системы ГВС – май, сентябрь. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, водоотведения (включая насосные установки) | 3кв.2016 | 1 мес. | Ремонт системы ХВС – май.  Ремонт канализационной системы – август. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  |  |  |
| Ремонт элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества | 2 кв.2016 | 0,5 мес. | Покраска бордюров и урн – май. |  |
| Прочие работы |  |  | Уборка снега с кровли – февраль, март. |  |