**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

ООО «УК «Содружество-М»

**План работ на 2016 год**

Адрес: г. Тюмень, ул. Республики, 92

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид работ** | **Период проведения работ** | **Сроки исполнения работ** | **Выполнено** | **Отклонения** |
| Косметический ремонт подъездов | 4 кв. 2016 | 1 мес. | Ремонт пластиковых дверей – октябрь.Покраска стен- ноябрь. |  |
| Ремонт кровли, фасада, входных групп и т.п., входящих в состав общего имущества | 3 кв.2016 | 2 мес. | Ремонт пола в тамбурах – июль.Ремонт кровли – август. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы отопления, ГВС | 1-4 кв. 2016 |  | Ремонт бойлера – январь, апрель, июнь, сентябрь. Ремонт системы ГВС – апрель, июнь, октябрь. Замена циркуляционного насоса – июнь. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, водоотведения (включая насосные установки) | 2-4 кв. 2016 |  | Ремонт канализационной системы – июнь, сентябрь.Ремонт ливневой канализации – апрель, июнь, июль. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  |  |  |
| Ремонт элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества | 2 кв. 2016 | 1 мес. | Отсыпка просевшего участка на газоне – июнь. |  |
| Прочие работы | 1-4 кв. 2016 |  | Ремонт вентиляции – январь.Ремонт мусорокамеры – апрель. Изготовление баков для мусорокамер – октябрь. |  |