**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

ООО «УК «Содружество-М»

**План работ на 2016 год**

Адрес: г. Тюмень, ул. Пышминская 3А.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид работ** | **Период проведения работ** | **Сроки исполнения работ** | **Выполнено** | **Отклонения** |
| Косметический  ремонт подъездов | 4 кв. 2016 | 1 мес. | Ремонт дверей – сентябрь. |  |
| Ремонт кровли, фасада, входных групп и т.п., входящих в состав общего имущества (отмостка) | 3-4 кв. 2016 | 2 мес. | Ремонт ступеней – август.  Ремонт крыши (шифер) – сентябрь. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы отопления, ГВС | 2-3 кв.2016 | 1 мес. | Ремонт системы ГВС – февраль, март.  Замена расходомера – май. Ремонт системы отопления – август. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, водоотведения (включая насосные установки) | 2 кв.2016 | 1 мес. | Ремонт системы ХВС – май.  Ремонт канализационной системы – май. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  |  |  |
| Ремонт элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества | 2 кв.2016 | 0,5 мес. | Устройство (оборудование) поливочной системы-май. |  |
| Прочие работы | 1-4 кв. 2016 |  | Уборка снега с крыши – февраль.  Замена информационных табличек-ноябрь. |  |