**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

ООО «УК «Содружество-М»

**План работ на 2016 год**

Адрес: г. Тюмень, ул. Тимирязева 130.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид работ** | **Период проведения работ** | **Сроки исполнения работ** | **Выполнено** | **Отклонения** |
| Косметический ремонт подъездов |  |  |  |  |
| Ремонт кровли (частичный), фасада, входных групп и т.п., входящих в состав общего имущества | 2 кв.2016 | 1 мес. | Ремонт кровли – май, июнь. | нет |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы отопления, ГВС | 2 кв.2016 | 1 мес. | Ремонт системы ГВС – январь, февраль, май, июнь, сентябрь.Ремонт отопления – октябрь. | нет |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, водоотведения (включая насосные установки) |  |  | Ремонт канализационной системы – апрель, июнь, октябрь. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | Установка энергосберегающих светильников – июль.  |  |
| Ремонт элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества | 2 кв.2016 | 0,5 мес. | Покраска МАФ, кошение газона – июнь. | нет |
| Прочие работы | 1 кв. 2016 | 3 мес. | Уборка снега с крыши – январь, март. Уборка снега с козырьков – февраль. | нет |