**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

ООО «УК «Содружество-М»

**План работ на 2016 год**

Адрес: г. Тюмень, ул. Волгоградская 15.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид работ** | **Период проведения работ** | **Сроки исполнения работ** | **Выполнено** | **Отклонения** |
| Косметический ремонт подъездов | 2-3 кв.2016 | 1,5-2 мес. | Косметическийремонт подъездов – август. | нет |
| Ремонт кровли, фасада (частичный), входных групп и т.п., входящих в состав общего имущества | 2-3 кв.2016 | 1 мес. | Ремонт кровли – сентябрь. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы отопления, ГВС | 2 кв.2016 | 1 мес. | Ремонт системы ГВС – май, август.Ремонт бойлера – июль.Установлены отражающие экраны за приборами отопления в МОП – август. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, водоотведения (включая насосные установки) | 2 кв.2016 | 1 мес. |  |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 3 кв.2016 | 1 мес. | Установка энергосберегающих источников освящения в МОП – август. |  |
| Ремонт элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества | 2 кв.2016 | 0,5 мес. | Покраска урн и побелка бордюров – апрель. |  |
| Прочие работы |  |  | Установка пандуса – октябрь.Замена стендов- сентябрь. |  |