**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

ООО «УК «Содружество-М»

**План работ на 2016 год**

Адрес: г. Тюмень, ул. Московский тракт 117А.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид работ** | **Период проведения работ** | **Сроки исполнения работ** | **Выполнено** | **Отклонения** |
| Косметический  ремонт подъездов |  |  |  |  |
| Ремонт кровли, фасада, входных групп, и т.п., входящих в состав общего имущества | 3-4 кв.2016 | 1,5-2 мес. | Ремонт кровли – май, июль.  Обрамление откосов – май. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы отопления, ГВС | 2 кв.2016 | 1 мес. | Ремонт водоподогревателя – июнь.  Ремонт системы ГВС – январь, апрель, июнь.  Ремонт системы отопления – сентябрь. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, водоотведения (включая насосные установки) | 1-4 кв. 2016 |  | Ремонт стояка системы ХВС – июнь.  Ремонт канализационной системы – апрель, май, сентябрь. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2 кв.2016 | 1 мес. |  |  |
| Ремонт элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества |  |  | Посадка цветов – июль. Покраска скамейки и полусфер – май. |  |
| Прочие работы (покраска пандуса) | 2 кв.2016 | 0,5 мес. | Ремонт ливневой канализации – февраль, март, май, июль.  Уборка снега с кровли – март.  Покраска пандуса – май.  Установка адресных табличек-сентябрь. |  |