**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

ООО «УК «Содружество-М»

**План работ на 2016 год**

Адрес: г. Тюмень, ул. Мира 65А.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид работ** | **Период проведения работ** | **Сроки исполнения работ** | **Выполнено** | **Отклонения** |
| Косметический  ремонт подъездов |  |  | Ремонт окон в МОП – апрель, июнь, сентябрь. |  |
| Ремонт кровли, фасада, входных групп и т.п., входящих в состав общего имущества (ступени, козырьки) | 2 кв.2016 | 1 мес. | Ремонт ступеней в подвал – август.  Ремонт крылец – октябрь. Частичный ремонт межпанельных швов – январь. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы отопления, ГВС | 3 кв.2016 | 1 мес. | Ремонт системы ГВС и отопления – январь, август.  Установка циркуляционного насоса – январь. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, водоотведения (включая насосные установки) | 3 кв.2016 | 1 мес. | Ремонт системы ХВС – январь. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 4 кв.2016 | 1 мес. | Побелка бордюров, покраска урн и скамеек – апрель. |  |
| Ремонт элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества | 2 кв.2016 | 0,5 мес. | Ремонт МАФ – апрель, июнь. |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |